ANEXO 01

ORGANIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- O INVÓLUCRO II deverá conter todos os elementos a seguir relacionados:

  - Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços globais em Real, para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data que é tratada no edital conforme MODELO 01.

  - As etapas necessárias para a conclusão do objeto deverão ser apresentadas em 02 (duas) planilhas, sendo a Planilha 01 referente ao Lote 01 e a Planilha 02 referente ao lote 02.

    - Planilha 01 – Deverá contemplar as etapas relativas aos SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SUBSEDE DO CRAD DO CAMPUS A. C. SIMÕES (Lote 01);

    - Planilha 02 – Deverá contemplar as etapas relativas aos SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SUBSEDE E NO LABORATÓRIO DO CRAD DO CAMPUS ARAPIRACA (Lote 02);

| QUADRO 02 – ETAPAS QUE DEVEM CONSTAR NAS PLANILHAS 01 E 02 |  |
| --- | --- |
| ITENS | ETAPAS |
| 01 | Projetos Complementares |
| 02 | Serviços Preliminares |
| 03 | Fundação e Estrutura de Concreto |
| 04 | Alvenaria |
| 05 | Revestimento |
| 06 | Pisos |
| 07 | Esquadrias |
| 08 | Coberta |
| 09 | Pintura |
| 10 | Instalações Hidro Sanitárias |
| 11 | Instalações Eletroeletrônicas |
| 12 | Instalação de Combate a Incêndio e Pânico e SPDA |
| 13 | Diversos |
| 14 | Administração da Obra |

    - O proponente deverá definir os subitens necessários para a conclusão do objeto. A tabela deverá conter uma descrição sumária dos subitens, a unidade de referência e o quantitativo, conforme Planilha Orçamentária no MODELO 02.

    - O proponente também deverá apresentar um Quadro Resumo, conforme MODELO 03, que traz o valor global de todos os subitens e o valor da proposta.

    - O proponente deverá apresentar um cronograma físico-financeiro por lote, que contenha o prazo máximo de cada etapa bem como o desembolso financeiro mensal. (MODELO 04)